AWS 인프라 비용 절감 개선 보고서

LG CNS Finance Tool  |  작성일 2026-08-11  |  AWS 계정 659002796326 (ap-northeast-2)

요 약

현황

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 현재 월 비용 | $589 (연환산 $7,069) |
| 하루 평균 정상 요청 | 12건 (30일간 356건) |
| 60일간 실사용일 | 8일 |
| 애플리케이션 서버 CPU | 평균 0.13% |
| 봇 · 스캐너 트래픽 비중 | 99.7% (146,743건) |

월 $545(세전)를 투입하여 하루 12건을 처리하고 있다.

개선 방침

서비스는 현행대로 상시 가동하고, 실사용이 없는 리소스만 정리한다.

미사용 시 서버를 정지하는 방식도 검토하였으나 채택하지 않았다. 이용자 대기 시간이 발생하고 운영 복잡도가 크게 증가하는 반면, 유휴 리소스 정리만으로도 상당한 절감이 가능하기 때문이다. 검토 결과는 8장에 정리하였다.

결과

| 구분 | As-Is | To-Be |
| --- | --- | --- |
| 월 비용 | $589 | $422 |
| 연 환산 | $7,069 | $5,062 |
| 절감률 | - | 28% |
| 연 절감액 | - | 약 $2,007 |
| 공수 | - | 1.5일 |

이용자 체감 변화 — 사실상 없음

| 항목 | 변화 |
| --- | --- |
| 첫 접속 대기 | 없음 (상시 가동 유지) |
| 접속 흐름 · 조작 | 변화 없음 |
| 조회 · 처리 성능 | 변화 없음 |
| 자원 확보 실패 | 없음 |
| 장애 복구 시간 | 1~2분 증가 ← 유일한 변화 |

애플리케이션 서버가 2대에서 1대가 되므로, 해당 서버에 장애가 발생하면 자동 재기동까지 1~2분간 이용이 불가하다. 다만 하루 정상 요청이 12건 수준이라 장애와 사용 시점이 겹칠 확률은 매우 낮다.

※ 전환 작업 중에는 보안 조치(인증 키 교체)로 전체 사용자 재로그인이 1회 발생한다. 기술적으로 회피 불가하며 사전 공지로 대응한다.

조치 항목

| # | 조치 | 절감/월 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 애플리케이션 서버 2대 → 1대 | $84.5 | CPU 평균 0.13%, 실사용 하루 12건 |
| 2 | 네트워크 게이트웨이 제거 | $34.7 | 요금의 97%가 유휴 시간 요금 |
| 3 | 캐시 서버 사양 축소 | $17.5 | 메모리 사용률 0.88% |
| 4 | 공인 IP 반납 | $3.6 | 게이트웨이 제거에 따름 |
| 5 | 검증용 서버 삭제 (완료) | $10.7 | 서비스와 무관 |
| 6 | 보안 조치 (인증 키 · 자격증명) | - | 비용 무관, 시급도 높음 |
|  | 합계 (세전) | $151 |  |

단계별 누적

| 시점 | 월 비용 | 절감률 | 누적 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 현행 | $589 | - | - |
| 검증용 서버 삭제 (완료) | $577 | 2% | - |
| 1단계 (서버 단일화, 캐시 축소) | $467 | 21% | 1시간 |
| 2단계 (보안 조치) | $467 | 21% | 1일 |
| 3단계 (게이트웨이 제거) | $422 | 28% | 1.5일 |

※ 1단계는 1시간 소요로 21% 절감이 가능하므로, 결재 일정과 무관하게 선행 적용을 검토할 수 있다.

1. 분석 개요

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 분석 대상 | LG CNS Finance Tool 전체 AWS 리소스 |
| 분석 기간 | 2026년 1월 ~ 7월 (비용) / 최근 60일 (사용량) |
| 분석 방법 | AWS Cost Explorer + CloudWatch 지표 직접 조회 |
| 데이터 성격 | 실측값 (추정치는 본문에 '추정'으로 명시) |
| 개선 방침 | 상시 가동 유지, 유휴 리소스만 정리 |

2. As-Is 현황

2.1 월별 비용 추이

| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $334 | $520 | $769 | $575 | $590 | $570 | $589 |

3월 급증($769)은 데이터베이스 실험 인스턴스 미삭제 건으로 4월에 정리되었다. 이후 월 $570~590 수준에 고착되어 있다.

2.2 7월 항목별 내역 및 실측 사용률

| 항목 | 월 비용 | 실측 사용률 |
| --- | --- | --- |
| 데이터베이스 (2vCPU/16GB) | $247.64 | 평상시 CPU 8.3% / 최대 100%, 연결 12 / 최대 287 |
| 애플리케이션 서버 CPU (2대) | $138.57 | CPU 평균 0.13%, 최대 52% |
| 애플리케이션 서버 메모리 (2대) | $30.42 | 메모리 9.3% (약 372MB) |
| 네트워크 게이트웨이 | $43.90 | 요금의 97%가 유휴 시간 요금 |
| 캐시 서버 | $34.97 | CPU 2.2%, 메모리 0.88% |
| 로드밸런서 | $16.76 | - |
| 공인 IP (3개) | $14.89 | - |
| 검증용 서버 | $10.71 | 상시 가동 (삭제 완료) |
| 저장 공간 / 기타 | $7.55 | - |
| 세금 | $43.64 | - |
| 합계 | $589.05 | - |

3. 문제점 분석

3.1 실사용량 대비 과다한 고정비

| 구분 | 건수 | 비율 |
| --- | --- | --- |
| 정상 응답 (2XX) | 356 | 0.24% |
| 오류 응답 4XX (봇 · 취약점 스캐너) | 146,743 | 99.7% |
| 오류 응답 5XX | 8 | - |

최근 30일 기준 정상 요청은 하루 평균 12건에 불과하다.

60일간 일별 분포를 확인한 결과 실질적인 사용일은 8일에 그쳤으며, 사용 시간대도 새벽 2시, 저녁 7시 등으로 불규칙하였다.

3.2 유휴 리소스

| 리소스 | 월 비용 | 문제점 |
| --- | --- | --- |
| 애플리케이션 서버 | $168.99 | CPU 평균 0.13%. 이중화 2대가 사실상 유휴 상주 |
| 네트워크 게이트웨이 | $43.90 | 요금의 97%가 유휴 시간 요금 |
| 캐시 서버 | $34.97 | 메모리 사용률 0.88% (1.37GB 중 약 12MB) |
| 검증용 서버 | $10.71 | 데이터베이스 접속 검증 용도이나 상시 가동 |

3.3 보안 취약점 (비용과 별개, 시급도 높음)

분석 과정에서 운영 환경의 보안 취약점이 확인되었다.

· 인증 토큰 서명 키가 소스코드의 기본값 그대로 운영 중 — 토큰 위조가 가능한 상태

· 접근 키 및 데이터베이스 비밀번호가 저장소에 평문으로 관리됨

4. To-Be 개선 방안

4.1 개선 원칙

· 서비스는 상시 가동을 유지한다 — 이용자 영향을 만들지 않는다

· 데이터베이스는 사양과 가동 방식 모두 현행을 유지한다

· 신규 구성요소를 만들지 않는다 — 기존 운영 방식을 그대로 둔다

· 실사용이 없는 리소스만 정리한다

4.2 데이터베이스를 현행 유지하는 이유

· 6개월 지표상 CPU 최대 100%, 연결 최대 287건, 메모리 16GB 중 12.8GB 사용

· 대용량(100MB) 엑셀 처리 시 자원 소요가 크므로 사양 축소는 처리 실패 위험을 수반

· 미사용 시 정지할 경우 재기동에 5~10분이 소요되어 이용자 대기 발생

4.3 리소스별 조치

| 리소스 | 조치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 애플리케이션 서버 | 이중화(2대) → 단일화(1대), 상시 가동 유지 | 실사용량 대비 이중화 실익 없음 |
| 데이터베이스 | 현행 유지 (사양 · 가동 모두) | 이용자 영향 회피 |
| 네트워크 게이트웨이 | 전용 연결로 대체 후 제거 | 선행 작업 필수 (7.2 참조) |
| 캐시 서버 | 사양 축소 | 메모리 사용률 0.88% 근거 |
| 공인 IP | 미사용분 반납 | 게이트웨이 제거 시 1개 반납 |
| 검증용 서버 | 삭제 | 조치 완료 |
| 로드밸런서 | 유지 | 서비스 진입점으로 필수 |

5. 개선 결과

5.1 항목별 비용 비교

| 항목 | As-Is | To-Be | 절감액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 데이터베이스 인스턴스 | $247.64 | $247.64 | $0 |
| 데이터베이스 저장 공간 / I/O | $4.94 | $4.94 | $0 |
| 애플리케이션 서버 | $168.99 | $84.50 | $84.49 |
| 네트워크 게이트웨이 | $43.90 | $0.00 | $43.90 |
| 캐시 서버 | $34.97 | $17.50 | $17.47 |
| 로드밸런서 | $16.76 | $16.70 | $0.06 |
| 공인 IP | $14.89 | $7.50 | $7.39 |
| 검증용 서버 | $10.71 | $0.00 | $10.71 |
| 전용 연결 (신규) | $0.00 | $9.20 | -$9.20 |
| 저장소 / 기타 | $2.61 | $2.61 | $0 |
| 소계 (세전) | $545.41 | $390.59 | $154.82 |
| 세금 | $43.64 | $31.25 | $12.39 |
| 월 합계 | $589.05 | $421.84 | $167.21 |

| 구분 | As-Is | To-Be | 절감 |
| --- | --- | --- | --- |
| 월 비용 | $589 | $422 | 28% 절감 |
| 연 환산 | $7,069 | $5,062 | 약 $2,007 |

5.2 부수 효과

· 운영 환경 보안 취약점(토큰 위조 가능, 자격증명 평문) 조치

· 미사용 리소스 정리를 통한 인프라 구성 단순화

※ 분석 과정에서 확인된 작업 진행률 유실 결함(서버 이중화 환경에서 재현)은 서버 단일화로 증상이 해소되나, 근본 수정은 별도 개선 과제로 분리하였다.

6. 실행 계획

6.1 단계별 로드맵

| 단계 | 내용 | 소요 | 월 절감 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 즉시 조치 (서버 단일화, 캐시 사양 축소, 정상 종료 설정) | 1시간 | $110 |
| 2 | 보안 조치 (인증 키 교체, 자격증명 이관) | 1일 | - |
| 3 | 네트워크 게이트웨이 제거 및 구성 변경 | 0.5일 | $45 |
|  | 합계 | 1.5일 | $155 |

6.2 단계별 서비스 영향

배포 설정상 신규 서버를 먼저 기동하여 정상 확인 후 기존 서버를 제거하므로, 모든 단계에서 서비스 접속 중단은 발생하지 않는다.

| 단계 | 접속 중단 | 서비스 영향 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 없음 | 이중화 해제로 가용성 저하 (2대 → 1대). 캐시 교체로 진행률 정보 초기화 |
| 2 | 없음 | 인증 키 교체로 전체 사용자 재로그인 필요 |
| 3 | 없음 | 없음 (서버 주소 변경은 로드밸런서가 자동 반영) |

완화 방안

· 서버 재기동을 수반하는 작업은 비사용일에 수행 (실사용일 월 4일 수준)

· 정상 종료 설정을 1단계에 포함하여 이후 재기동 시 진행 중 작업 보호

· 2단계 재로그인은 사전 공지로 대응 (기술적 회피 불가)

· 각 단계 롤백 절차 사전 확보 (최대 5분 내 원복)

6.3 조치 완료 및 보류 항목

| 항목 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 검증용 서버 삭제 | 완료 | 인스턴스 및 저장 공간 정리 완료 |
| 저장소 전용 연결 생성 | 완료 | 무료. 게이트웨이 제거 선행 작업 |
| 컨테이너 이미지 정리 | 보류 | 삭제가 비가역적이며 절감액이 미미하여 승인 후 진행 |
| 네트워크 게이트웨이 제거 | 차단 | 선행 작업 없이 제거 시 서비스 복구 불가 (7.2) |

7. 리스크 관리

| 리스크 | 영향 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 서버 단일화로 가용성 저하 | 장애 시 1~2분 이용 불가 | 자동 재기동 설정 유지. 실사용 빈도가 낮아 장애와 겹칠 확률 낮음 |
| 인증 키 교체 | 전체 사용자 재로그인 필요 | 사전 공지. 기술적 회피 불가 |
| 게이트웨이 제거 시 통신 차단 | 재배포 및 서버 재시작 실패 | 선행 조치 완료 후 측정으로 검증한 뒤 제거 (7.2) |
| 캐시 교체 시 진행률 정보 초기화 | 진행 중 작업 표시 유실 | 임시 데이터이므로 무해. 비사용일에 수행 |

7.2 네트워크 게이트웨이 제거 시 유의사항

해당 게이트웨이는 요금의 97%가 유휴 시간 요금이나, 즉시 제거는 불가하다.

현재 애플리케이션 서버가 사설 구간에 배치되어 있어 외부 통신 경로가 이 게이트웨이 단일 경로다. 실제로 서버 재기동이 발생한 날마다 292~302MB 가 수신되었으며, 이는 컨테이너 이미지 용량(155MB)에 서버 대수(2대)를 곱한 값과 정확히 일치한다. 즉 이미지 수신 경로로 실제 사용되고 있음이 측정으로 확인된다.

선행 조치 없이 제거할 경우 컨테이너 이미지 수신과 로그 전송이 차단되어 재배포 및 서버 재시작 시 기동이 실패한다.

| 통신 경로 | 현재 | 조치 후 |
| --- | --- | --- |
| 서버 → 컨테이너 이미지 저장소 | 게이트웨이 경유 | 공용 구간 재배치 → 인터넷 게이트웨이 |
| 서버 → 로그 수집 | 게이트웨이 경유 | 공용 구간 재배치 → 인터넷 게이트웨이 |
| 파일 처리 → 저장소 | 게이트웨이 경유 | 전용 연결 (조치 완료, 무료) |
| 파일 처리 → 대기열 | 게이트웨이 경유 | 전용 연결 (신규, 월 $9.2) |
| 파일 처리 → 데이터베이스 | 내부 통신 | 변경 없음 |

※ 제거 안전 여부는 측정으로 판정한다. 선행 조치 후 재배포를 1회 수행하고 수신 데이터량이 0 으로 유지되면 통과 트래픽이 없다는 의미이므로 안전하게 삭제한다.

※ 공용 구간 재배치 후에도 외부 접근은 차단된다. 방화벽 규칙이 로드밸런서 경유만 허용하도록 설정되어 있음을 사전 재확인한다.

8. 검토 후 제외한 방안

8.1 미사용 시 자동 정지 (온디맨드 전환)

세 가지 방식을 설계 · 검증하였으나 모두 채택하지 않았다.

| 구분 | 데이터베이스 | 월 비용 | 절감률 | 첫 접속 대기 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 정지 | 정지 | $111 | 81% | 7~13분 | 5.5일 |
| 서버만 정지 | 유지 | $343 | 42% | 30~60초 | 4.5일 |
| 서버만 정지 + 로그인 분리 | 유지 | $343 | 42% | 거의 없음 | 7일 |

제외 사유

· 이용자 대기 발생 — 사용 시간대가 새벽 2시, 저녁 7시로 불규칙하여 부담이 큼

· 운영 복잡도 급증 — 기동 트리거, 유휴 판정, 자동 정지, 진행 중 작업 보호 등 신규 구성요소 다수 필요

· 신규 장애 요인 — 자원 확보 실패, 기동 순서 문제, 판정 오탐 등 기존에 없던 리스크

· 절감 대비 효용 — 유휴 리소스 정리만으로 28%를 확보 가능하며, 추가 절감은 위 세 가지를 감수해야 함

※ 상세 설계와 검증 결과는 별도 문서에 보존하였으며, 향후 필요 시 재검토할 수 있다.

8.2 예약 할인 (약정 방식)

상시 가동이 확정되면 1년 약정으로 할인을 받을 수 있으나, 중도 해지가 불가하여 이번 범위에서 제외하였다.

| 대상 | 현재 | 1년 약정 | 절감/월 | 확인 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 캐시 서버 | $17.50 | $11.70 | $5.8 | 확인 완료 |
| 애플리케이션 서버 | $84.50 | 약 $67.60 | 약 $17 | 요율 확인 필요 |
| 데이터베이스 | $247.64 | 약 $161 | 약 $86 | 제공 여부 확인 필요 |

※ 모두 적용 시 월 약 $320(46% 절감)으로 추정되며, 이용자 영향은 없다. 서비스 존속 기간이 1년 이상 확정되면 우선 검토할 가치가 있다.

부록. 실측 데이터 근거

| 측정 항목 | 측정값 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 월별 AWS 비용 | 1월 $334 ~ 7월 $589 | Cost Explorer |
| 정상 응답 (30일) | 356건 | CloudWatch ALB |
| 오류 응답 4XX (30일) | 146,743건 | CloudWatch ALB |
| 실사용일 (60일) | 8일 | 일별 정상응답 30건 이상 기준 |
| 사용 시간대 | 새벽 2시 / 저녁 7시 | 시간대별 정상응답 분포 |
| 서버 CPU (30일) | 평균 0.13% / 최대 52% | CloudWatch ECS |
| 서버 메모리 (30일) | 평균 9.3% | CloudWatch ECS |
| 데이터베이스 CPU (6개월) | 평균 8.3% / 최대 100% | CloudWatch DocDB |
| 데이터베이스 연결 (6개월) | 평균 12 / 최대 287 | CloudWatch DocDB |
| 데이터 용량 | 14.6GB | CloudWatch DocDB |
| 게이트웨이 수신량 (재기동일) | 292~302MB | 이미지(155MB)×2대와 일치 |
| 캐시 메모리 사용률 | 0.88% | CloudWatch ElastiCache |
| 애플리케이션 기동 시간 | 17~23초 | CloudWatch Logs (8회 샘플) |

※ 모든 수치는 AWS 관리 콘솔 API 를 통해 직접 조회한 실측값이다.